Załączniki nr 2

Istotne dla stron postanowienia umowy

U M O W A  ....... /2022

zawarta w dniu …………… roku w Cisnej  pomiędzy Gminą Cisna, 38-607 Cisna 49, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Renatę Szczepańską, NIP: 688-12-44-690 zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,

a firmą: ……………………………

reprezentowaną przez: ………………………….. zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:

W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł została zawarta  umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn: „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna" obejmującego następujące części:

Część 1 – „Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu działek Nr 157/6, 157/7, 157/8, 157/10 w Cisnej”

Część 2 – „Budowa pawilonów handlowych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie działek Nr 157/6, 157/7, 157/8, 157/10 w Cisnej”

Część 3 – „Wspólna przestrzeń gospodarczo – kulturowa centrum Cisnej”

  - Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę zgodnie z zasadami wynikającymi z dokumentacji technicznej, przeprowadzonej wizji lokalnej, złożonej oferty, oraz z przewidywanymi kosztami warunkującymi wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

  - Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:

- pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),

- stała współpraca z Zamawiającym polegająca na informowaniu o wszystkich problemach technicznych i organizacyjnych pojawiających się w trakcie procesu budowlanego i o sposobie ich załatwienia,

- uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu nadzorowanych robót,

- wnioskowanie o akceptację Zamawiającego we wszystkich przypadkach związanych z koniecznością zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, wynikających z żądań Wykonawcy robót budowlanych,

- bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy robót budowlanych w realizacji robót, w tym o zmianach materiałowych i technologicznych oraz realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów budowlanych w wykonywanych robotach budowlanych, w szczególności zapobieganie wykorzystanie przez Wykonawcę robót budowlanych materiałów o innych parametrach niż wynika to z dokumentacji projektowej, wadliwych lub nie dopuszczonych do obrotu i stosowanie w budownictwie,

- wydawanie poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających okrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

- żądanie dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę,

- potwierdzenie ilości i jakości faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad,

- udział w sporządzaniu wniosków o potrzebie wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

- udział w naradach na budowie, polegający na omówieniu zgodności przebiegu budowy z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zgłaszaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych wymagających decyzji uczestników procesu budowlanego,

- uczestnictwo w spotkania zwoływanych w siedzibie Zamawiającego,

- weryfikacja harmonogramu realizacji projektu w terenie (zgodność z ramami czasowymi określonymi w umowie, realność harmonogramu w kontekście przeznaczonych zasobów Wykonawcy oraz uwarunkowań zewnętrznych, spójność harmonogramu z punktu widzenia wykorzystywanej technologii wykonywania prac, zgodność wskazanych w harmonogramie terminów z uwarunkowaniami formalnymi, monitorowanie zgodności rzeczywistych terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań z terminami planowanymi),

- opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych (zmiana technologii wykonania), przygotowywanie odpowiedzi na pisma Wykonawców dotyczące sytuacji panującej na budowie oraz wykonawstwa, dokonywania odpowiednich wpisów w dzienniku budowy oraz na rysunkach zamiennych,

- sporządzenie sprawozdań z realizacji przekazywanych Zamawiającemu (protokołów z zaawansowania prac),

- prowadzenie bieżących wpisów w dzienniku budowy potwierdzających zakres wykonanych prac,

- udział w odbiorach robót wykonanych za pomocą podwykonawców, weryfikowanie pracowników Wykonawcy realizujących przedmiotowe zamówienie (kontrola nad wprowadzeniem niezatwierdzonych podwykonawców),

- uczestnictwo w kontrolach (wizjach terenowych) organów nadzoru budowlanego, organów kontroli oraz organów dofinansowujących przedmiotową inwestycję,

- na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy,

- sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji budowy,

- pisemne zatwierdzanie odbioru prac zanikowych i ulegających zakryciu,

- weryfikacja dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych wymaganych do złożenia zawiadomienia o zakończenia budowy,

- dokonanie wraz z przedstawicielem Zamawiającego odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego wykonanych robót przez Wykonawcę robót budowlanych oraz udział przy odbiorach robót wykonanych przez podwykonawców,

- współpraca z projektantem pełniącym nadzór autorski i potwierdzanie sprawowania i wykonywania przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa i zawartej z Zamawiającym umowy,

- udział przy usuwaniu przez Wykonawcę robót budowlanych wad stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancji (5 lat od daty odbioru końcowego),

z) udział w przeglądach gwarancyjnych,

ź) rozstrzyganie kwestii technicznych dotyczących danej inwestycji w czasie trwania jak i w okresie gwarancji.

§ 2

Zobowiązanie Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością, etyką zawodową i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

Termin realizacji

Zamówienie realizowane będzie w okresie 14 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcami robót , z wyłączeniem zobowiązania do uczestniczenia  w przeglądach gwarancyjnych, których częstotliwość i okres zostaną określone pod podpisaniu protokołu robót wskazanych w § 1 ust.1

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość usługi zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ……………………………………… (słownie: …………………………………………………………………………).

- Strony ustalają, że Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy na podstawie miesięcznych faktur częściowych o wartości odpowiadającej iloczynowi procentowego zaawansowania robót budowlanych w danym miesiącu i wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 4 ust. 1 .

- Wykonawca wystawi faktury częściowe na kwotę łączną do wysokości 90% wartości ustalonej  w § 4 ust.1

- Fakturę końcową Wykonawca może wystawić po skutecznym, bezusterkowym odbiorze końcowym nadzorowanych inwestycji.

- Termin płatności faktury wynosi do 14 dni, licząc od daty jej przyjęcia przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek podany na fakturze.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

- Wszelkie płatności będą dokonywane przelewem bankowym, na rachunek wskazany w fakturze i zgłoszony przez Wykonawcę właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w fakturze będzie rachunkiem znajdującym się w elektronicznym  wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz.685 z późn. zm).

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy do pełnej i niezwłocznej współpracy z Zamawiającym przy analizie ewentualnych obowiązków w zakresie przekazywania informacji o schematach podatkowych zgodnie z Ustawą z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021 r. poz. 1540 z późn. zm,), które mogą wystąpić w związku z realizacją niniejszej Umowy

§ 5

Zmiana danych Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, pod rygorem nieważności, informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP,  REGON i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja i płatności dokonane przez Zamawiającego zgodnie z dotychczasowymi danymi Wykonawcy uznane będą za dokonane skutecznie.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

- Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,

- zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy ponad termin 1 dnia od daty podpisania umowy pod warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, których nadzorowania się podjął na podstawie niniejszej umowy, przerwał wykonywanie umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni lub łącznie 10 dni (suma wszystkich przerw),

- Wykonawca wykonuje umowę w sposób niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami  Zamawiającego określonymi w umowie, w szczególności nie będzie wizytował budowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 może zostać złożone Wykonawcy w każdy sposób, w który niewątpliwie dotrze do jego wiadomości, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie to powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania umowy w wysokości 0,2%  wartości brutto wynagrodzenia umownego.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w sytuacjach określonych w § 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy wskazanej w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może dokonywać kompensaty należności z tytułu kar z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad ustaloną wysokość kar umownych, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

§ 8

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne lub rozwiązanie których nie będzie wprost możliwe w oparciu o postanowienia Umowy, rozstrzygane będą z uwzględnieniem (zastosowaniem) postanowień  zapytania ofertowego oraz jego załączników jak i treści oferty Wykonawcy, w oparciu o które Zamawiający przeprowadził postępowanie skutkujące zawarciem niniejszej Umowy.

- Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie oświadczenia kierowane będą na adresy wskazane na wstępie umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doręczenia przesyłki (wiadomości e-mail) na adres wskazany na wstępie umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i innych właściwych przepisów.

- Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

| ......................................................... WYKONAWCA | ........................................................ ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |